# Mobil Uygulama Teknik Şartnamesi (Taslak v0.4)

DURUM: TASLAK (DRAFT) - HENÜZ ONAYLANMADI

# 1. Proje Kapsamı ve Amacı

Bu teknik şartname, şirketin yeni e-ticaret mobil uygulamasının (iOS ve Android) geliştirilmesi süreçlerini kapsar. Döküman şu an taslak aşamasındadır ve teknik ekipten gelecek geri bildirimlerle (feedback) revize edilecektir. Amaç, kullanıcı dostu, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmaktır.

# 2. Teknik Gereksinimler

Uygulama, React Native framework'ü kullanılarak geliştirilecektir. Backend servisi olarak mevcut REST API kullanılacaktır. Ancak API tarafında eksik endpoint'ler bulunmaktadır, bunlar aşağıda listelenmiştir. Tasarım ekibi henüz Dark Mode tasarımlarını teslim etmemiştir, bu kısım beklemededir.

# 3. Modül Geliştirme Takvimi

| Modül Adı | Sorumlu Ekip | Geliştirme Durumu |
| --- | --- | --- |
| Login Ekranı | Frontend A | Tamamlandı |
| Ödeme Sayfası | Backend B | Devam Ediyor |
| Profil Ayarları | Frontend A | Test Bekliyor |
| Bildirim Sistemi | Backend A | Planlanıyor |

# 4. Eksiklikler ve Notlar

- Ödeme gateway entegrasyonu için bankadan test kartları bekleniyor.
- Push notification servisi için Firebase yapılandırması yapılmalı.
- Bu döküman Cuma gününe kadar revize edilip onaya sunulacaktır.